惠东县2011年建筑施工安全生产月活动方案

为全面贯彻落实党的十七届五中全会、中央经济工作会议精神以及县委、县政府关于安全生产工作的要求，深入学习实践科学发展观，继续推动和深化“安全生产年”各项活动，根据国家和省、市关于开展“安全生产月”活动的部署以及惠东县安委会《印发惠东县2011年“安全生产月”活动方案的通知》（惠东安〔2011〕9号）要求，切实做好我局2011年“安全生产月”活动的工作，确保“安全生产月”活动的顺利开展，结合我县实际，特制定本方案。

一、指导思想

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，以贯彻《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》为契机，深入宣传“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面开展“安全生产年”活动，推动和深化“三项行动”和“三项建设”各项工作措施，确保全县建筑施工安全形势保持稳定好转。

二、活动主题

安全责任，重在落实

三、组织领导

为切实加强“安全生产月”活动的组织领导，我局决定成立“安全生产月”活动工作领导小组，负责全县建筑安全生产月活动工作的组织、协调。

组  长：饶振彬

副组长：陈立荣

组  员：周伟思、曾奕鹏、毛建平、李海波、缪东生、徐勇明、黄力创、邱伟奎、邱青

领导小组办公室设在局建工股，具体负责建筑施工“安全生产月”活动工作的组织实施和督促检查。

四、活动开展时间

2011年6月1日——6月30日

五、活动内容及主要任务

（一）安全监督管理部门的工作任务

1、5月30日至6月15日，组织开展全县上半年建设工程质量、安全文明施工大检查，以高支模架、深基坑、建筑起重机械以及 “平安卡”制度实施为重点的专项检查，并对存在较大安全隐患的工地进行跟踪复查，务必彻底消除安全隐患。

2、6月上旬，动员布置“安全生产月”活动开展相关的工作任务。

3、6月12日，抽调人员参加县安委会组织的“安全生产宣传服务咨询日暨南粤行启动仪式”，开展安全生产咨询、派发宣传资料。

4、6月16日至17日，抽调人员参加县安委会组织的“安全生产南粤行”服务队，深入全县建筑施工单位进行服务指导，排查事故隐患。（详见附件1）

5、6月下旬，我局将举行安全生产事故应急救援演练。以预防火灾事故为主要内容，并组织全县建筑业企业和相关人员参观学习，推进全县施工安全事故应急救援演练工作全面开展。

6、6月中、下旬召开一次企业安全、技术、生产等职能部门和在建工程项目经理参加的安全生产形势分析交流会，查找薄弱环节，交流管理经验，解决企业和现场安全管理中较为突出或共性的实际问题；同时，开展送安全知识到建筑工地等活动，指导和帮助企业解决在建筑施工安全生产管理过程中存在的问题，并结合“平安卡”制度的推进，组织工地一线作业人员进行安全生产知识、安全生产维权知识培训。

7、6月下旬开展建筑施工安全生产“三项行动”和“三项建设”工作以及“安全生产年”活动深入排查治理安全生产隐患，组织执法检查，加大对建筑施工安全生产违法行为的执法力度。

（二）各施工、监理企业应开展的相应活动

1、各建筑业企业、监理公司制定本企业的“安全生产月”活动方案，并召开动员大会，将活动要求传达到每一个在建工程项目部的管理人员和一线作业人员。

2、开展一次专题培训教育活动。企业相关负责人、项目经理以“安全责任，重在落实”为主题，强化其企业自控的安全生产主体责任；专职安全管理人员以安全职责、安全生产强制性标准为内容，提高其安全生产业务水平；一线作业人员以企业和项目部安全管理制度和应急自救知识为内容，增强其遵章守纪的安全生产意识（6月上旬）。

3、召开一次本企业安全生产形势分析会，通过自身比较，取长补短，着力解决在建工程存在的问题，使本企业整体管理水平得到提高（6月中旬）。

4、开展“安全生产月”专题宣传活动，在建工地营造安全生产氛围。企业应组织项目部要做到“六个一”，即出一期安全宣传黑板报、张贴一套建筑安全宣传挂图、布置一组“安全生产活动月”宣传横幅标语、放映一场安全教育录像、开展一次建筑施工安全生产知识竞赛（6月上旬）。

5、组织开展企业内部安全生产大检查，督促所有在建工程项目部认真开展安全生产自查自纠，切实做到边查边改。同时，组织检查组对本企业所有在建工程进行一次全面检查，并对存在的安全隐患及时予以整改（6月上旬、中旬）。

6、组织开展一次应急救援演练（6月21日至25日）。各企业演练方案于演练前三天报我局建工股。

六、活动要求

（一）加强领导，精心组织。各施工单位、监理公司要高度重视，立即成立“安全生产月”活动领导小组和工作机构，并根据本方案的活动内容和要求，结合本单位实际制定本单位“安全生产月” 活动方案，精心组织、周密安排，确保“安全生产月”活动取得实实在在的效果。各规划建设所要积极参与当地政府开展的安全生产月活动，并根据本方案的要求，负责辖区建筑施工单位（项目）安全生产月活动的督促检查工作。

（二）加强宣传，强化教育。广泛开展安全生产宣传活动。要紧扣活动主题，充分利用横幅、张贴标语、宣传册等手段，广泛宣传安全生产知识，积极营造“安全发展、预防为主”的舆论氛围。充分运用各种资源，多角度、全方位加大教育力度，着力提高安全生产管理人员和一线作业人员的安全生产意识和安全防护知识，形成“人人懂安全，人人抓安全，人人要安全，人人保安全”的局面。

（三）注重实效，狠抓落实。各企业要把开展建筑施工安全生产“三项行动”及“安全生产年”活动和“安全生产月”活动紧密结合起来，全面深入地开展打击安全生产非法违法行为和安全生产隐患排查治理工作，及时研究、总结经验，切实解决活动中出现的问题，加强时效性，提高针对性，积极探索搞好安全生产宣传教育工作的长效机制，进一步改善安全生产环境，确保生产安全。

各规划建设所，各建筑企业、监理公司将开展“安全生产月”活动情况以及开展活动的有关数据资料和照片，以书面形式于6月25日前报我局建工股。

附：1、惠东县住建局关于开展2011年“安全生产南粤行”服务队下基层活动的安排

2、2011年“安全生产月”活动宣传标语

二〇一一年六月七日

附件1

惠东县住建局关于开展2011年“安全生产南粤行”

服务队下基层活动的安排

根据县安全生产委员会《关于印发惠东县2011年“安全生产月”活动方案的通知》（惠东安［2011］9号）和《关于开展2011年“安全生产南粤行”服务队下基层活动的通知》（惠东安办［2011］33号）的要求和部署，我局联合县安监局组成服务队，开展“安全生产南粤行”活动，深入县建筑施工企业进行服务指导，排查事故隐患。具体安排如下：

一、活动时间

2011年16日至17日

二、“安全生产南粤行”服务队成员

住建局：徐勇明、曾繁仙

安监局：李继军、冯勇明

三、服务对象

| 工程名称 | 施工企业 | 监理单位 |
| --- | --- | --- |
| 惠东中航城二期项目工程 | 潮阳建筑工程总公司 | 深圳中航建设监理有限公司 |
| 恩歌源.东方御景 | 中建三局第二建设工程有限公司 | 惠州市远顺监理工程有限公司 |

四、活动内容

（一）发放安全生产小册子。包括建筑施工相关法律法规、建筑施工安全技术规范以及创建文明县城相关资料。

（二）接受现场咨询。

（三）排查施工现场存在的安全隐患。包括现场文明施工，高支模架、深基坑、建筑起重机械以及“平安卡”制度的实施。

请以上施工单位积极组织工人参加此次“安全生产南粤行”活动，配合服务队成员有效、顺利地进行。

附件2：

2011年“安全生产月”活动宣传标语

（共40条）

1、安全责任，重在落实；

2、广泛深入开展全国安全生产月活动；

3、安全就是生命、平安就是幸福；

4、生命至高无上、安全责任为天；

5、质量是安全的基础、安全是生产的保障；

6、把安全带上岗、把幸福带回家；

7、强化安全意识、落实安全责任；

8、劳动创造财富、安全带来幸福；

9、安全第一、预防为主；

10、生产是结果之树、安全是生命之根；

11、生命没有回头路、事故没有后悔药；

12、时时都谨慎、人人皆安全；

13、遵章守纪、善待生命；

14、年年月月抓预防、时时刻刻反违章；

15、敲安全警钟、拓发展之路；

16、普及安全知识，增强安全意识；

17、安全生产、人人有责；

18、安全发展、国泰民安；

19、以人为本、安全第一；

20、治理隐患、防范事故；

21、安全出效益、安全保发展；

22、珍惜生命、勿忘安全；

23、企业要发展、安全是保障；

24、安全责任重于泰山；

25、关注安全、平安是福；

26、掌握安全技能、提高安全意识；

27、工作小心细心、家人安心放心；

28、综合治理、保障平安；

29、强化安全防范措施、落实安全规章制度；

30、亡羊补牢虽不晚、何不防范于未然；

31、晴带雨伞饱带粮、事故未出宜先防；

32、关爱生命、安全发展；

33、生活幸福来自安全、人生快乐首当平安；

34、上班不是逛公园、劳动用品穿戴全；

35、一时疏忽酿事故、痛苦一生悔终生；

36、检查走马观花、事故遍地开花；

37、愚者用流血换取教训、智者用教训避免流血；

38、上有老、下有小，出了事故不得了；

39、父母望您遵章守纪、妻儿盼您毫发无损；

40、营造安全氛围、创造安全环境。